**Guayaquil, 2 de Febrero de 2015**

**Ingeniero**

**Daniel Sánchez**

**LEASING CORP**

**Ciudad**

Estimado Ingeniero,

Reciba los más cordiales saludos de parte de quienes conformamos **Datasolutions S.A.**, especialistas en la administración integral de archivos y digitales. Mediante el presente nos es grato presentarles la Propuesta por el Servicio de Digitalización e Indexación de los Documentos de **Leasing Corp.**

**Antecedentes**

El pasado Jueves 29 de Febrero se realizó un levantamiento de Información en las instalaciones de **Leasing Corp**., se encontró que tiene información desde el año 2009 hacia atrás, años que ya no son vigentes. La documentación se encuentra en un edificio abandonado, este pertenece a Leasing Corp. La guardianía es delegada a una persona que vive en el piso de abajo, la documentación se encuentra almacenada en cartones de diferentes tamaños, en perchas y leitz. De acuerdo a lo que se detectó en el departamento de Contabilidad, de determinó un total de 27.000 imágenes



**Las observaciones son las siguientes:**

* La documentación reposa en un lugar que se podría necesitar para oficina.
* No se encuentra un detalle claro del contenido de los leitz.
* Se encuentran en cajas (cartón) de diferente tamaño y sin detalle del contenido.
* No se realizan fumigaciones.
* Existen perdida de documentos.

**Desarrollo del Proceso de Digitalización**

* Identificación de Documentos a Digitalizar.
* Preparación de Documentos a Digitalizar (Sacar Grapas, Clip).
* Clasificación de los Documentos a Digitalizar (Tipo de Documentos).
* Conversión de Documentos Físicos a Imágenes Digitales.
* Indexación de las Imágenes Digitales.
* Cargada de las Imágenes Digitales a los Servidores de Data Solutions (El cliente puede acceder con un Usuario y Clave).
* Prueba de Calidad de Imágenes Digitalizadas.
* La digitalización será en las instalaciones de **Leasing Corp.**

**Propuesta Económica**



**Tiempo de entrega:** 1 mes y medio

**Forma de Pago del Proceso de Digitalización**

Se genera una sola Factura, la misma será cancelada de la Siguiente Manera. También podemos generar una factura por cada uno de los rubros que se detallan A continuación.

* **50% a la aceptación del Proceso**
* **50% a la Finalización del Proyecto**

Atentamente,

**Ing. José Vicente Ortega**

**Presidente Ejecutivo**

**Datasolutions S.A**